<飘洋购>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-04-19 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 吴森发 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

飘洋购

# 项目描述

目前年轻群体已经适应网络购物，通过京东、淘宝等平台方便自己的购物需求，如果将代购与网络购物平台结合起来会使得现在年轻人海外代购方便得多，若能在开发代购平台时再加上一些官方的保障制度，做一些优惠活动；提供优质的代购服务及优质的海外商品，我相信会有更多的年轻人加入平台。利用该平台向有需要代购的年轻人提供方便、快捷、优质的代购服务，大大节省年轻人的时间及金钱！

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年2月26日 | 2020年3月1日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年2月29日 | 2020年3月3日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月4日 | 2020年3月6日 |
| 评估 | 2020年3月7日 | 2020年3月10日 |
| 缓冲 | 2020年3月15日 | 2020年3月20日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月26日 | 2020年3月26日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月25日 | 2020年3月26日 |
| 启动会议 | 2020年3月27日 | 2020年3月27日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月25日 | 2020年3月26日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月24日 | 2020年3月26日 |
| 制定进度计划 | 2020年4月2日 | 2020年4月3日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年4月6日 | 2020年4月7日 |
| 人力资源计划 | 2020年6月2日 | 2020年6月2日 |
| 沟通计划 | 2020年6月15日 | 2020年6月15日 |
| 风险管理计划 | 2020年6月10日 | 2020年6月11日 |
| 培训计划 | 2020年6月1日 | 2020年6月6日 |
| 缓冲 | 2020年6月10日 | 2020年6月10 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年4月27日 | 2020年5月8日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年5月10日 | 2020年5月15日 |
| 编码 | 2020年5月15日 | 2020年5月25日 |
| 测试 | 2020年5月15日 | 2020年5月30日 |
| 稳定 |  | 2020年5月30日 | 2020年6月10日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作。

# 假设条件

* 本产品定位的客户已经有网购经验和国外代购的需求。